常环建〔2026〕14号

常德市生态环境局

关于南河石门县三期治理工程

环境影响报告表的批复

石门县水利工程建设事务中心：

你单位提交的《南河石门县三期治理工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和《关于申请对<南河石门县三期治理工程环境影响报告表>进行审批的请示》及相关资料收悉，根据《报告表》专家审查意见、常德市生态环境局石门分局对《报告表》的预审意见、《报告表》网上公示期间未收到反馈意见的情况。经研究，批复如下：

一、项目位于常德市石门县子良镇、太平镇，地理坐标范围为：东经110°59′15.943″-110°16′17.368″、北纬：29°57′7.592″-30°0′45.932″。工程建设任务是治理干流河段7处，总长23.43km，治理支流及河口7处，总长1430m。主要工程包括采用浆砌石护坡护岸总长23.03km，清淤疏浚河道2处，总长2.47km；新建机耕桥17处，其中漫水桥1处、下河码头69处、穿堤涵洞139处；设置6个弃渣场、4处施工临建设施；新建防汛道路5km、安全护栏800m、标志标牌50处。项目总投资7240.4万元，其中环保投资41.38万元，占总投资的0.57%。

二、根据《报告表》结论、专家审查意见及常德市生态环境局石门分局的预审意见，以及根据石门县发展和改革局、石门县水利局、石门县自然资源局、石门县农业农村局等相关行政主管部门的意见，你单位在全面落实《报告表》及批复提出的各项环境保护措施和风险防范措施后，确保各项污染物达标排放、环境风险可控的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

三、项目在设计、建设和营运过程中，你单位须严格落实《报告表》提出的各项环保措施，严格执行“三同时”制度，并着重做好如下工作：

- 严格落实生态环境保护措施。加强施工管理与监管，优化施工方案与施工工艺，选择合理的施工时序，涉水施工安排在枯水期进行，尽量缩短涉水施工作业时间，减少施工过程对水生生物栖息环境的影响。落实各项水土保持措施，防止水土流失。严控施工范围，施工场地、弃渣场、土料场等施工场所不得设置在生态保护红线范围内。临时设施，临时堆场应选择平整场地，并做好护坡、挡土、覆盖措施，有条件的应边施工边修复，施工结束后及时对施工场地进行生态修复。严格落实施工期环境监测方案，根据监测结果完善生态保护措施。

（二）严格落实水污染防治措施。严禁施工废水和生活废水直接排入自然水体。施工场地边界进行临时拦挡，设置统一的车辆、设备停放清洗场，以及雨水排沟、隔油池、沉淀池。施工机械及车辆维修、冲洗废水经隔油、沉淀处理后回用不外排；基坑废水经沉淀处理后，回用于场地抑尘、绿化、车辆冲洗不外排。严格控制涉水施工作业带范围，尽量减少底泥扰动范围。生活污水依托当地居民生活污水处理设施处理。

（三）严格落实大气污染防治措施。采取洒水、施工场地设置围挡、物料和土方临时堆场及裸露地表及时覆盖等措施严控防尘污染。运输车辆应采用密闭运输方式并限制车速，鼓励使用新能源的运输车辆和施工机械，禁止使用不符合环保要求的运输车辆和施工机械，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少废气的排放。确保施工废气、扬尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准要求。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优先采用先进、低噪声设备和工艺，采取减振、消声、隔声降噪等措施，降低设备声级。合理安排施工时间和布局施工现场，禁止夜间（22:00—7:00）从事高噪声施工作业，减少施工噪声对外界环境的影响。确保施工期噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523—2025）要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。各类固体废物应分类收集，优先资源化利用，暂不能利用的及时清运至指定的弃渣场；合理调配土方，减少临时堆放，对临时堆场做好覆盖措施；对弃渣场做好水土保持措施及生态恢复；生活垃圾及时交由当地环卫部门统一集中处理。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

（六）严格落实环境风险防范措施。严格落实《报告表》提出的各项环境事故风险防范措施，严防环境风险事故发生。你单位须建立有效的风险防范措施及预警体系，配备相应的应急设施和物资。

四、《报告表》经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。自批复之日起超过五年，方决定建设项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并按照有关规定自主组织竣工环保验收。

六、项目的环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作按属地管理原则由常德市生态环境局石门分局具体负责。你单位应在收到本批复后的5个工作日内，将批准后的《报告表》及本批复送至常德市生态环境局石门分局。

常德市生态环境局

2026年2月27日

抄送：石门县水利局、常德市生态环境局石门分局、湖南龙舞环境咨询有限公司